Umowa nr  ………..

zawarta w dniu ………………… w Żarach

pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 3  z siedzibą 68-200 Żary, ul. 9 Maja 8

reprezentowaną w niniejszej umowie przez: p.o. dyrektora szkoły Barbarę Kościańską  przy kontrasygnacie głównej księgowej Krystyny Maksylewicz

zwaną dalej Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez ………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą

W wyniku przeprowadzonej czynności o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następującego przedmiotu umowy „Remont posadzki w holu i wejściu do szkoły”.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie.

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje m.in.:

- zabezpieczenie terenu budowy,

- przygotowanie podłoża,

- położenie płytek gresowych antypoślizgowych o podwyższonej ścieralności

ok.  112m2 ( w tym 2 m2 okładzina schodów) ,

- położenie cokolików ok. 82 mb,

- fugowanie płytek i cokolików;

- pomalowanie przy cokolikach,

- uprzątnięcie terenu budowy,

3.   Zakres prac objętych proponowaną ceną ofertową obejmuje także: zakup materiałów

i dostarczenie ich na miejsce wykonywania prac, organizacje pracy, uporządkowanie

pomieszczenia, zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

zabezpieczenie miejsca pracy.

4.   Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi

normami, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością, właściwą organizacją,

bezpiecznie, dobrze jakościowo, estetycznie.

§ 2

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie placu budowy w dniu podpisania umowy.

- Odbiór przedmiotu umowy.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty

.

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy należy również:

- Organizacja, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze, porządkowe.

- Zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Strzeżenie mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy oraz dbanie o jego stan techniczny.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wymienionego w protokole przekazania placu budowy lub robót- naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt.

- Po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót, doprowadzenie pomieszczeń budowy do stanu pierwotnego. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania placu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w umowie po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania. Na czas odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające zakres i prawidłowość wykonania prac, będących przedmiotem umowy oraz Prawem Budowlanym (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych niezbędnych do wykonania całego zakresu robót.

- Materiały dostarczone przez Wykonawcę, których mowa w ust. 1 powinny być fabrycznie nowe w gatunku I i odpowiadać, co, do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo Budowlane.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest dokonać analizy robót.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy, który został opisany szczegółowo § 1 strony ustalają kwotę brutto w wysokości  …………………………..

( słownie: ……………………………………………………………………) zgodnie

ze złożoną  ofertą.

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty wynikające z wykonania przedmiotu umowy oraz obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej umowie.

- Wynagrodzenie nie będzie podlegało rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie realizacji niniejszej umowy.

§ 6

- Rozliczenie należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną po podpisanym bezusterkowym protokole zdawczo-odbiorczym przez obie strony.

- Termin płatności faktury 14 dni po otrzymaniu faktury przez Zamawiającego.

- Należności będą regulowane przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

- Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7

1.  Ze względu na charakter pracy Zamawiającego prace mogą być wykonywane

w weekendy od piątku od godz. 14.00.

2.  Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy ustala się na dzień

przekazania placu budowy tj 28.11.2014r.

3.  Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień  15.12.2014.

4.   O zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia

Zamawiającego. Jeżeli odbiór został dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce

ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy od daty gotowości do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do czynności odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, a także jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady – Zamawiający może odmówić odbioru. W razie odmowy  odbioru z powyższych przyczyn – nowy termin osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru ustala się w sposób określony w ust. 3

Postanowienia ust. 4 stosuje się do nowego terminu osiągnięcia gotowości do odbioru.

§ 8

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………………………

§ 9

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasają po upływie 3 lat licząc od dnia odbioru końcowego zadania.

- Wykonawca nie może odmówić w okresie rękojmi usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

- O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić Wykonawcę na piśmie przed dokonaniem oględzin.

- Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. Usunięcie wad będzie stwierdzone przez strony protokolarnie.

§ 10

Oprócz przypadków określonych przepisami kodeksu cywilnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku:

-  nie przystąpienia do realizacji robót określonych umową w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy,

- w trakcie realizacji zadania wstrzymanie robót na okres dłuższy niż 5 dni bez zgody Zamawiającego.

§ 11

Stosowanie kar umownych:

- Wykonawca płaci karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,4 % za każdy dzień

zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad  stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,4% za

każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada

Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot

umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

1.   W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy ustawy Prawo

Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego oraz

właściwych przepisów szczególnych.

- Strony Umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać

we   własnym zakresie  dopiero gdy nie będzie możliwe ugodowe załatwienie sporu,

sprawa zostanie skierowana do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 13

Niniejszą Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA